附件2-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑   项目完成结果评价☑

项目名称：云溪区长岭街道办事处（2022年-2023年）垃圾清运及街道保洁服务项目

项目单位：岳阳市云溪区长岭街道办事处

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年  5 月12日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 项目支 出名称 | 云溪区长岭街道办事处（2022年-2023年）垃圾清运及街道保洁服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市云溪区长岭街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市荣鹏建筑劳务有限公司 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 106 |  | 53 | 10 | 50% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 106 |  | 53 |  | 50% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照农村环境整治要求，完成城区街道环卫保洁，由长炼路文桥加油站至上南元与路口交界处，北干道长炼北大门至路陆路，长岭村与路口交界处经路陆路至臣山村交界处止的道路清保、保洁。 |  |  |  | 完成了城区街道环卫保洁，由长炼路文桥加油站至上南元与路口交界处，北干道长炼北大门至路陆路，长岭村与路口交界处经路陆路至臣山村交界处止的道路清保、保洁，群众满意度达98% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 清扫面积 | ≥58200平方米 | ≥58200平方米 |  |  |  |
|  |  |  | 村、社区个数 | ≥7个 | ≥7个 |  |  |  |
|  |  |  | 清扫次数 | ≥2次/每日 | ≥2次/每日 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 每日清扫履盖面 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 全天候保洁垃圾日产日清 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 合同签订时间 | 2022.5.1-2024.4.30 | 2022.5.1-2023.4.30 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 中标金额 | 106万元 | 53万元 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 城市环境生态宜居率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 环境卫生整洁优美舒适 | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 98% |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |

填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：

五、评价报告综述（参考提纲） 一、预算支出概况 云溪区长岭街道办事处（2022年-2023年）垃圾清运及街道保洁服务项目为2年期购买服务项目，该项目年初预算110.4万元，通过政府采购竞争性磋商方式中标金额为106万元，中标单位为岳阳市荣鹏建筑劳务有限公司。 - 预算资金使用及管理情况 - 该项目年初预算110.4万元，根据成交通知书，中标总金额为106万元，通过岳阳市荣鹏建筑劳务有限公司协商，协议甲方通过每月付乙方4.4万元方式支付，乙方从2022年５月1日起履行保洁义务。该项目通过农村人居环境整治考核办法，实施专款专用。 - 项目组织实施情况 该项目通过服务外包形式，由中标单位具体组织实施云溪区长岭街道办事处（2022年-2023年）垃圾清运及街道保洁服务，服务要求做到以下几点： - 1、全方位推动城乡垃圾清扫：长炼路文桥加油站至上南元与路口交界处，北干道长炼北大门至路陆路，长岭村与路口交界处经路陆路至臣山村交界处止的大约58200平方米的道路清扫、保洁；7个村、社区的所有垃圾池、垃圾屋、铁合垃圾箱、垃圾中转站垃圾清运到陆城静脉产业园。2、对辖区内主要交通要道、通村联组公路路肩全年进行清基扫障两次，消除了道路安全隐患，确保了交通畅通无阻。3、大范围禁止焚烧垃圾，有效地防止了大气污染。 四、项目绩效情况 该项目的实施保持街道环境卫生的干净整洁，四条路面、一个小区共约58200平方米的面积清扫保洁，清扫覆盖率达到100%。7个村、社区日产生活垃圾约11.2吨，做到了日产日清，集中收集处理率常年保持在100%。公众满意度100%。

附件3-2：

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 40 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
|  |  | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项 目 绩 效 |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 1 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 97 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。