.

2021年度云溪区自然资源综合性项目绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 5月 11日

2021年度云溪区自然资源综合性项目

绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，着力强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金管理水平和使用效益，根据省、市主管部门统一部署，我局对2021年度自然资源综合性项目资金进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

（一）项目基本情况

1、绩效目标情况

（1）对2020年12月31日以前城市规划范围内且没有纳入征地拆迁的以及2020年新增的农村宅基地和集体建设用地开展补充调查，经测算，全区需要补充调查的农村宅基地和集体建设用地总宗地数约为4000宗。

（2）组织开展设施农用地调查测绘、按照有关要求补划永久基本农田、在监管系统录入设施农业用地信息和开展外业调查等工作，2021年云溪区设施农业用地上图入库任务为74.9192公顷。

（3）新云溪区基准地价制定数据库上交省厅、并形成正式文本。

（4）完成上报修改完善的控规成果和与城市总体规划强制性内容不符地块的汇总情况，涉及我区城乡规划调整的项目为11个。

（5）对我区城镇开发边界内四个片区的现状1：500地形图进行更新测量，总工作量为50.16平方公里，计划形成控制点45个。

（6）完成10个村庄规划编制。

(7)为整合现有分散的自然资源治理手段，优化国土空间生态安全格局，改善城乡人居环境，科学开展云溪区“十四五”空间生态修复规划编制工作。

- 资金到位情况

2022年区本级财政预算我局2021年自然资源综合性项目资金520万元，本单位其他资金9.1174万元，合计529.1174万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、项目资金情况分析

（1）项目资金执行情况。

2021年我区自然资源综合性项目预算资金共计520万元，财政部门已全部拨付到位。项目实际使用资金529.1174万元，财政预算资金使用率100%。

房地一体补充调查项目：2021年已完成权籍调查1848宗，完成公示957宗，正在进行公示签字891宗。已支付房地一体确权登记工作补充调查工作总费用36万元。其中支付湖南省勘察设计院有限公司补充调查工作费用33.3万元、支付湖南省地质测绘院有限公司监理费用2.7万元。

设施农用地上图入库项目：2021年云溪区设施农业用地上图入库任务为74.9192公顷，涉及云溪区三个街道、两个乡镇，为顺利开展该项工作，该项工作已于2021年7月份完成。该项目预算数56.4774万元，根据项目合同，2021年10月已全部支付完毕，我局项目支出执行进度为100%。

基准地价制定方案项目：更新云溪区基准地价制定数据库上交省厅、并形成正式文本，该项目预算75.39万元，根据项目合同全部支付完毕，预算执行率100%。

城乡规划成果自查自检项目：为修改完善的控规成果和与城市总体规划强制性内容不符地块的汇总情况，涉及我区城乡规划调整的项目为11个，为顺利开展该项工作，该项工作已于2021年8月份完成并通过审批。该项目预算数48万元，根据项目合同，2021年10月已全部支付完毕，我局项目支出执行进度为100%。

1：500地形图更新与汇交项目：2021年完成15个控制点，1：500地形图测绘31平方公里。委托湖南省地质测绘院和湖南省勘察测绘院岳阳分院完成该项目，该项目已能过验收，支付资金186.25万元，预算执行率100%。

村庄规划编制项目：2021年已完成坪田村、桃李村、八一村、望城村、臣山村、香铺村、钢铁村、白泥湖村、牌楼村、黄皋村10个村庄规划编制，项目委托岳阳市云港规划勘测设计有限公司完成，支付编制服务费107万元，项目支出进度为100%。

空间生态修复规划编制项目：完成云溪区“十四五”空间规划编制工作，该项目预算支出20万元，实际支出20万元，预算执行率100%。

2、项目资金管理情况

我局建立健全专项资金管理制度，出台了《项目资金支出管理制度》。项目资金管理设有专账，做到了专款专用。同时，为规范资金支出，加强工程款支付管理，严格支付程序，严格按照合同控制工程款的拨付和使用，每笔项目资金必须与申报计划相符合，并局财务审核通过，经分管领导审核、分管理财务领导签字后才能拨付，做到项目资金支出合理、合法和合规。

2、绩效目标完成情况分析

（1）数量指标完成情况及分析。

一是房地一体补充调查项目完成权籍调查1848宗，完成公示957宗；二是设施农用地上图入库完成74.9192公顷；三是基准地价制定更新了数据库，并形成了正式文本；四是城乡规划成查自查自检项目完成11个项目；五是1：500地形图完成测绘31平方公里；六是完成10个村庄规划编制工作；七是完成了云溪区“十四五”空间生态修复规划编制文本。

（2）质量指标完成情况及分析。项目完成质量达标情况良好，1：500地形图更新与汇交项目成果通过湖南省测绘产品质量检验中心验收。

（3）时效指标完成情况及分析。2021年绩效评价所有涉及项目按项目实施方案的要求序时进度实施。

（4）成本指标完成情况及分析。所有项目均按实施方案及补助标准实施，项目成本节约情况良好。

（5）服务对象满意度指标完成情况及分析。项目实施后，加强了国土空间规划的管控能力，提高了用地审批的效率，保障了项目用地，为地方经济发展做好了保障，服务对象满意度95%以上。

（三）主要经验做法

1、及时申报项目资金。根据任务目标要求，科学编制设计，制定财政预算，及时支付项目资金。

2、高度重视项目资金的使用和管理。项目采购严格按流程实施，做到专款专用，严禁挤占、挪用、截留项目资金。