附件2-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价R   项目完成结果评价□

项目名称：            机关物业管理

项目单位：       云溪区机关事务服务中心

主管部门：           云溪区人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：   年   月   日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 项目支 出名称 | 机关物业管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 云溪区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 云溪区机关事务服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 制订和完善办公区物业管理办法、相关制度规定并组织实施；进一步完善区政机关水电维修、清扫保洁、会务服务、安保服务等物业管理工作；控制支出在预算内指标。 |  |  |  | 优化服务质量，提升政府形象，办事群众和区政机关工作人员满意率达到99% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 物业管理范围 | 机关大院办公楼 | 机关大院办公楼 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 水电、消防、保洁工作的正常安全运行 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成各项常规工作 | 按时 | 按时 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 突发情况办事效率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制项目支出 | 150万元 | 181万元 | 10 | 8 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 控制支出 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 机关工作后勤保障 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 办公环境改造 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 服务期 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 区政机关各单位工作人员满意度 | 100% | 99% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：

五、评价报告综述（参考提纲） 一、预算支出概况 项目名称：机关物业管理 项目实施时间跨度：2022年 项目内容：机关物业管理负责制订和完善机关大院办公区物业管理办法、相关制度规定并组织实施；负责管理、指导、监督物业服务企业按照合同要求履行职责；负责机关大院的水电维修、工程动力安装、电梯保养、动力保障和网络维护、空调及动力设备的登记造册、增减记录；负责行政中心物业管理工作。 二、预算资金使用及管理情况 2022年财政预算项目经费为150万元，2022年资金到位150万元。全部用于物业管理费181.33万元。 - 预算支出绩效情况 1.产出指标情况分析 （1）项目数量。全年接待会议896场（其中大型会议89场，中小型会议807场），共有26764人次参会；每日做好安全保卫、巡逻防控及消防工作；做好接访、处访工作1329起共有2589人次（报警处理16次，群访事件15起），及时有效地化解各类矛盾和纠纷；开展设施设备巡查120次，联合相关部门检查6次，报修491次，区委前大理石维修5次78块。 （2）项目完成质量。 按时、按质、按量做好并完成日常工作，确保区政机关大院工作、生活秩序正常运转。 （3）项目时效。做到了物业服务时间不限时，随叫随到。 （4）项目成本。年初预算100万元，本年实际发生物业管理费181.33万元。 2.效益指标情况分析 （1）项目实施的经济效益分析。进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效。 （2）项目实施的社会效益分析。做好了后勤保障工作，做好日常维护、安全第一工作，坚持勤俭节约，避免浪费，控制成本。 3.满意度指标完成情况分析 2022年机关大院服务对象对本单位开展的后勤保障工作满意度达到了99%。 四、主要经验做法 进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。